
纸质包装品印刷生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

	建设单位：
	南京麒麟彩印有限公司

	编制单位
	南京麒麟彩印有限公司

	二〇二五年八月


建设单位法人代表：
编制单位法人代表：
项目负责人：
填表人：
	建设单位（盖章）

	南京麒麟彩印有限公司

	电话：13815442005

	传真：/

	邮编：211113

	地址：江苏省南京市江宁区禄口街道神舟路22号


目录

1表一


5表二


15表三


21表四


25表五


28表六


30表七


34表八


39附件清单


39附图清单




表一
	建设项目名称
	纸质包装品印刷生产项目

	建设单位名称
	南京麒麟彩印有限公司

	建设项目性质
	新建(  改扩建(  技改(

	建设地点
	江苏省南京市江宁区禄口街道神舟路22号

	主要产品名称
	纸箱

	设计生产能力
	年产纸质包装品1500万套

	实际生产能力
	年产纸质包装品1500万套

	环评报告表完成时间
	2024年11月13日
	开工建设时间
	2025年6月

	调试时间
	2025.6-2025.7
	验收现场监测时间
	2025.7.10~7.11

	环评报告表审批部门
	南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局
	环评报告表编制单位
	南京伊环环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	南京南北虹科技有限公司
	环保设施施工单位
	南京南北虹科技有限公司

	投资总概算
	1500万元
	环保投资总概算
	30
	比例
	2%

	实际总投资
	1500万元
	实际环保投资
	30
	比例
	2%

	验收监测依据
	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，中华人民共和国国务院令第682号）；

（3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（2017年11月22日，环境保护部国环规环评〔2017〕4号）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月5日起施行；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年4月29日（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）；

（8）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办〔2015〕113号）；

（9）《关于污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，环办环评函〔2020〕688号；

（10）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控〔97〕122号，1997年9月）；

（11）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；
（12）《江苏省环境保护条例》（2004年12月21日修订）；

（13）《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日修订）；

（14）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修订）；

（15）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修订）；

（16）生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）；

（17）《南京麒麟彩印有限公司纸质包装品印刷生产项目环境影响报告表环境影响报告表》（南京伊环环境科技有限公司，2024.11）；

（18）《关于南京麒麟彩印有限公司纸质包装品印刷生产项目环境影响报告表的批复》（宁经管委行审环许〔2024〕75号）。



	验收监测评价标准、级别、限值
	1、废水

本项目运营期产生的废水主要为生活污水；生活污水经化粪池预处理后接管至市政管网，排入禄口污水处理厂，接管标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准，禄口污水处理厂尾水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入横溪河，具体执行标准见下表。
表1-1废水排放标准限值  单位：mg/L  pH无量纲
序号

项目

指标值

接管标准

排放标准

1
pH
6-9
6-9
2
COD

≤350

≤30

3
SS

≤200

≤10

4
NH3-N

≤35

≤1.5

5
TP

≤4

≤0.3

6
总氮

≤45

≤15

执行标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准

2、废气

本项目营运期有组织废气主要为胶印工序产生非甲烷总烃、甲醛、酚类，非甲烷总烃排放执行江苏地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准，甲醛、酚类排放执行江苏地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；无组织废气主要为危废仓库废气、水印废气以及未收集的废气，其非甲烷总烃排、甲醛、酚类排放执行江苏地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体标准见下表。

表1-2  本项目废气排放标准
序号

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

有组织废气执行标准

无组织排放监控浓度限值

无组织废气执行标准

监控点

平均浓度

1

非甲烷总烃
50

1.8

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准

边界外浓度最高点

4.0

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3
2
甲醛
5
0.1
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1
0.05
3
酚类
20
0.072
0.02
表1-3  厂区内VOCS无组织排放限值
污染物项目

监控点限值（mg/m3）
限值含义

无组织排放监控

标准来源
NMHC

6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
20
监控点处任意一次浓度值
3、噪声

本项目运营期厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，如下表1-5所示。
表1-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
类别

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

3
65
55
4、固废

本项目一般工业固体废物贮存满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求。




表二
	工程建设内容：

1、项目由来
南京麒麟彩印有限公司（以下简称“公司”）成立于1992年09月14日（以下简称“公司”），注册地址为南京市江宁区麒麟街道建南社区东窦801号，法定代表人为岳嘉山。经营范围包括包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸包装箱加工；道路货物运输等。

为满足市场的发展需求，南京麒麟彩印有限公司租赁位于南京市江宁区禄口街道神舟路22号派格(南京)科技有限公司现有6176.12m2厂房，投资1500万元，购置伺服型高速贴面机等国产设备15台，建设“纸质包装品印刷生产项目（以下简称“本项目”）”，形成年产纸质包装品1500万套的能力。
企业于2024年10月报批了《南京麒麟彩印有限公司纸质包装品印刷生产项目环境影响报告表》，于2024年11月13日取得批复：宁经管委行审环许〔2024〕75号，目前项目已建成，具有年产纸质包装品1500万套的能力。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》有关要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标，工况记录方法参照其附录3“工况记录推荐方法”。

南京麒麟彩印有限公司本项目环保手续执行情况详见表2-1。

表2-1  本项目批复及环保“三同时”竣工验收情况

项目名称

设计产能

环评批复时间、单位及文号

本次验收范围

排污许可

应急预案备案
南京麒麟彩印有限公司纸质包装品印刷生产项目
年产纸质包装品1500万套
2024年11月13日

宁经管委行审环许〔2024〕75号

年产纸质包装品1500万套
2025年06月5日通过了排污许可申请
2025年6月19日取得了应急预案备案表
2、建设项目概况

项目名称：纸质包装品印刷生产项目

建设单位：南京麒麟彩印有限公司
行业类别：C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷；
项目性质：新建
建设地点：江苏省南京市江宁区禄口街道神舟路22号（附图1地理位置图）

投资总额：1500万元

职工人数：50人
工作制度：年工作300天，一班制，每班8小时，无住宿，无食堂
环保投资：30万元

本项目工程组成具体见表2-2。

表2-2 工程设计和实际建设内容一览表

工程分类

工程建设名称

环评设计能力

实际设计能力
是否发生变化
主体工程

生产车间

由2栋厂房合并而成，建筑面积4651.24m2，建设1条纸箱包装生产线

由2栋厂房合并而成，建筑面积4651.24m2，建设1条纸箱包装生产线
无变化
辅助工程

办公区

员工办公，建筑面积1524.88m2
员工办公，建筑面积1524.88m2
无变化
储运工程

原材料库房

1560m2
1560m2
无变化
辅料库
1个61m2，1个85m2
1个61m2，1个85m2
无变化
成品库房
1980m2
1980m2
无变化
依托工程

雨污水管网

/

/
无变化
公用工程

给水

758.4t/a

758.4t/a
无变化
排水

600t/a

600t/a
无变化
供电

20万度/年

20万度/年
无变化
环保工程

废气

水印

无组织排放

无组织排放
无变化
胶印、擦拭

集气罩收集，由同一套二级活性炭处理装置处理后由15m高DA001排气筒排放

集气罩收集，由同一套二级活性炭处理装置处理后由15m高DA001排气筒排放
无变化
危废仓库

负压管道收集+一级活性炭处理装置处理后无组织排放

负压管道收集+一级活性炭处理装置处理后无组织排放
无变化
废水

生活废水

化粪池：5m3
化粪池：5m3
无变化
固废

危废仓库

20m2
20m2
无变化
一般固废堆场

50m2
50m2
无变化
噪声

基础减振、墙体隔声、消声器、吸声材料

降噪量15-25dB（A）

降噪量15-25dB（A）
无变化
3、周边环境概况及平面布置情况
本项目位于江宁区禄口神舟路22号，建设项目西侧为南京天隆包装材料有限公司，南侧隔神舟路为南京春笋建筑设备租赁部，东侧为博大印务，北侧为南京武强实业有限公司；具体项目周边环境保护目标分布图见附图2。

车间布置：本项目位于江宁区禄口神舟路22号，厂区大门位于厂区南侧，自大门而入，厂区南侧为办公楼、消防水池，北侧为生产车间、一般固废仓库，西侧为危废仓库、原辅材料仓库、卫生间、吸烟室；其中生产车间由一栋3层厂房以及一栋2层厂房合并而成，本项目只在一楼进行生产，其他楼层空闲。

车间南侧从西向东依次为成品库区、压痕区、打钉区、装订区、检验区、周转区、切纸区、车间办公室、胶印区；北侧从西向东依次为原材料库房、排版房、制作刀模区、模切工位、水印工位、打钉区、装订区、复合工位；本项目所在范围车间布局结构紧凑，物料传输距离较短，产污工序涉及的设备摆放较为集中，以便于废气、固废的收集和噪声的治理，因此本项目车间平面布置较为合理，与环评一致未发生变化。详见附图3。
对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》、《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号），本项目位于江苏省南京市江宁区禄口街道神舟路22号，不占用生态红线区域。企业周边500m范围没有敏感点。

4、原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗量见2-4。

表2-4 本项目原辅材料消耗情况表

序号

原辅料名称

主要成分、指标

环评年用量（t/a）

实际年用量（t/a）
与环评变化情况
最大储存量（t/a）

备注

1

瓦楞纸板
/
3000
3000
无
300吨
原辅材料仓库

2

白板纸
/
300
300
无
100吨
3

灰板纸
/
300
300
无
100吨
4

水性油墨
颜料15%-30%，水性丙烯酸树脂30%-50%，水

20%-40%，其他助剂1%~2%
8
7.85
无
2吨
5

单张纸胶印油墨
醇酸树脂4%,干性植物油22%,高沸点矿物油19%,松香改性酚醛树脂28%,碳酸钙6%,颜料18%,助剂3%
0.9
0.9
无
0.25吨
6

洗车水（油墨清洗剂）
环保溶剂油90%，渗透剂3%，乳化剂5%，表面活性剂2%

0.5
0.46
无
0.1吨
7

玉米胶（环保胶水）
是以玉米淀粉为主要原料，添加氢氧化钠、硼砂等辅料组成的玉米淀粉粘合剂

5
4.9
无
1吨
8
聚合氯化铝（絮凝剂）
Al2O328%

0.3
0.3
无
0.025
9
钉子
10#、12#、14#、16#等
若干
若干
无
0.02
10

抹布

/
0.2
0.2
无
0.05

11
润滑油
/
0.2
0.2
无
0.16
5、主要设备

本项目设备未发生变化，主要设备情况见表2-5。

表2-5  本项目主要设备情况

设备名称

规格型号
数量（台/套）
实际数量（台/套）
与环评变化情况

程控切纸机
130F+
1
1
无
双色胶印机
/
1
1
无
高速自动二色水墨印刷开槽机
ZYM-900×2000mm
1
1
无
沉淀池（高速自动二色水墨印刷开槽机自带）
1.8*0.8*0.8m
1
1
无
高速二色水墨印刷开槽机（含分纸机）
2800
1
1
无
沉淀池（高速自动二色水墨印刷开槽机自带）
3*1.2*0.9m
1
1
无
伺服型高速贴面机（含全自动翻转收纸机）
KSD-Ⅲ-1650
1
1
无
全自动平压平全清废模切机
HF1500MF-II
1
1
无
全自动平压平模切机
HF-1060C
1
1
无
手动模切机
1800型
1
1
无
机械手模切机
1300型
1
1
无
机械手模切机
960型
1
1
无
重型全自动粘箱、钉箱一体机
YL-2800*1200
1
1
无
半自动双片钉箱机（含翻箱机）
SDJ-2000D
1
1
无
德钢自动结盒机
1100
1
1
无
全自动天地盖糊盒机
/
1
1
无
激光刀模机
SMC-C1512
1
1
无
6、项目水平衡
本项目运营期产生的废水主要为生活污水；生活污水经化粪池预处理后接管至市政管网，排入禄口污水处理厂。清洗废水进入絮凝沉淀池后循环使用，更换的清洗废液作为危废处置。

[image: image1.emf]自来水

生活用水 化粪池 禄口污水处理厂

清洗用水

750

8.4

758.4

损耗

150

600

600

损耗

6

24

絮凝沉淀池

21.6

作为危废处置

2.4


图2-1 项目水平衡图  单位（t/a）

7、主要工艺流程及产污环节

本项目主要为纸质包装品印刷生产项目，其工艺流程及产污分析情况如下：

1、生产工艺和产污环节

[image: image2.emf]开发设计

印刷版制作（外协）

胶印 水印

胶印油墨、

洗车水

G1胶印废气、G2洗

车废气、S1不合格

品、S2废抹布

水性

油墨、水

G3水印废气、

S3不合格品、

S4清洗废液、

S5废油墨渣、

S6废渣

复合 玉米胶

模切

装订

S7废边角料

玉米胶、钉丝

检验

打包入库

S8不合格品


图2-3 工艺及产污环节

工艺流程描述：

（1）开发设计：根据客户需求，开发设计符合要求的图文图稿，按要求进行模切刀痕图纸设计制作，会同平面设计进行组合，确定无误后进行模切刀板制作；

（2）印刷版制作：将图文图稿发给外协单位制作CTP印版或者树脂版，此过程委托外协单位完成；

（3）胶印：约200万套的产品需要进行胶印，对需要胶印的产品将处理好的CTP印版的图文通过胶印油墨印刷机在纸上进行胶印，确认图文效果良好，此工艺将会产生少量油墨挥发废气G1、不合格品S1；印刷机及网版需定期使用抹布蘸洗车水进行擦拭清洁，清洁过程中洗车水挥发产生洗车废气G2及废抹布S2；

（4）水印：约800万套的产品需要进行水印，对需要水印的产品将处理好的树脂版的图文通过水印油墨印刷机在纸板上进行水印，当油墨放进印刷机时，油墨会经过很多不同的滚筒分散并转移到滚筒上，墨斗要预留一定的油墨量以稳定供墨，滚筒压力过大或墨辊老化会形成废油墨渣；当印刷机停止运行后会对墨辊进行清洗；印刷图案更换不同颜色油墨之前，需对印刷机墨辊和印刷模板进行清洗，清洗废水经过设备自带的絮凝沉淀池处理后回用于设备清洗，2天添加一次絮凝剂，每次添加2kg，使水中的悬浮物进行沉降，水在沉淀池中停留时间为2-3天，此过程中会产生废渣；絮凝沉淀池定期进行清理废渣；循环回用一定时间后更换作为危废委托有资质单位处置，此工艺将会产生水印废气G3、不合格品S3、清洗废液S4、废油墨渣S5以及废渣S6；

（5）复合：对需要进行复合工艺的纸，在复合机上用玉米胶将胶印印刷成品与纸板进行裱糊处理，其中玉米胶不含有机溶剂，无废气产生。

（6）模切：对需要模切的纸或纸板按尺寸要求进行模切，此过程会产生废边角料S7；

（7）装订：对模切后的半成品进行装订，包括用玉米胶进行粘盒、糊盒或进行打钉，完成加工成品包装盒；其中玉米胶不含有机溶剂，无废气产生。

（8）检验：装订后的成品进行质检，合格品入库储存待售。此工艺将会产生不合格品S8。
（9）包装入库：检验合格后即包装入库。
8、变动情况分析
未发生变动
9、验收范围

为满足市场的发展需求，企业投资1500万元，南京麒麟彩印有限公司现租赁位于南京市江宁区禄口街道神舟路22号派格(南京)科技有限公司现有6176.12㎡厂房，建设“纸质包装品印刷生产项目”，并于2024年5月31日获得南京江宁经济技术开发区管理委员会备案证（备案证号：宁经管委行审备〔2024〕207号，见附件3），项目完成后，形成年产纸质包装品1500万套的能力。现已全部建成，本次验收对“纸质包装品印刷生产项目”整体验收。



表三
	主要污染源、污染物处理和排放：
1、废水

本项目运营期产生的废水主要为生活污水；生活污水经化粪池预处理后接管至市政管网，排入禄口污水处理厂，接管标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准，禄口污水处理厂尾水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入横溪河。其环保措施均已落实，与环评措施相比未发生变化。
表3-1  项目废水产生、治理措施

产生环节
主要污染因子
防治措施
落实情况
环评要求的污染防治措施
实际落实情况
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷
经厂区化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂
经化粪池预处理后接管至禄口污水处理厂
已落实

2、废气

本项目营运期产生的废气主要为胶印工序产生的胶印废气、洗车废气、水印工序产生的水印废气以及危废仓库废气。胶印废气、洗车废气经过集气罩收集后由同一套二级活性炭吸附装置处理后由15m高DA001排气筒排放，危废仓库废气通过负压收集后由一级活性炭装置处理后无组织排放，水印废气无组织排放。与环评措施相比未发生变化。

[image: image3.emf]胶印、洗车废气

集气罩收集

（收集效率90%）

二级活性炭装置

（处理效率90%）

DA001排气筒排放

危废仓库废气

负压收集

（收集效率90%）

一级活性炭装置

（处理效率90%）

无组织排放

水印废气、未收集废气 无组织排放


图3-1  废气收集处理流程图
表3-2  项目废气产生、治理措施
产生环节

主要污染因子

防治措施

落实情况
环评要求的污染防治措施

实际落实情况

收集措施

处理排放方式

收集措施
处理排放方式
胶印、擦拭
非甲烷总烃、酚类、甲醛
集气罩收集
二级活性炭吸附+DA001排气筒排放
集气罩收集
二级活性炭吸附+DA001排气筒排放
已落实
水印废气
非甲烷总烃
/
无组织排放
/
无组织排放
已落实
危废仓库
非甲烷总烃

负压收集
活性炭吸附+无组织排放
负压收集
活性炭吸附+无组织排放
已落实
[image: image4.jpg]



二级活性炭装置+DA001排气筒
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



集气罩
活性炭吸附装置（危废仓库）
[image: image7.jpg]LB AR

LLLERRRRERLEARL
VRTRRY ,_//_: //,/Mim—sw‘..,,u %. ,,_





标志牌
3、噪声

产生源：本项目噪声主要来自设备运行噪声。
环评中治理措施：选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声。

实际治理措施：选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声。

表3-3 项目噪声主要污染物及治理措施
产生环节

主要污染因子

防治措施

落实情况

环评要求的污染防治措施

实际落实情况

生产设备噪声
噪声

选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声
选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声
已落实
4、固体废物
环评中治理措施：本项目产生的一般固废：不合格品、废边角料统一收集后外售；危险废物：废油墨渣、废渣、废活性炭、废抹布、废包装桶、清理废液、含油抹布、废润滑油等，统一收集后，危废库暂存，并委托有资质单位处置。生活垃圾定期由环卫部门清运。
实际治理措施：本项目产生的一般固废：不合格品、废边角料统一收集后外售；危险废物：废油墨渣、废渣、废活性炭、废抹布、废包装桶、清理废液、含油抹布、废润滑油等，统一收集后，危废库暂存，并委托淮安华昌固废处置有限公司处置。生活垃圾定期由环卫部门清运。其环保措施均已落实，无变化；

表3-4 项目固废主要污染物及治理措施

固废名称

属性

形态

主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物代码

产生量

（t/a）

拟采取的处理处置方式

生活垃圾

生活垃圾
固
塑料、纸张等

《国家危险废物名录》

2025版

/
SW64

900-099-S64
7.5

环卫清运

不合格品
一般固废
固
废纸
/

SW15

900-099-S15

18
统一收集后，外售

废边角料
固
废纸
/
SW15
900-099-S15
18
废抹布
危险

废物

固
废抹布、清洗剂
T/In
HW49
900-041-49
0.5

统一收集后，交有淮安华昌固废处置有限公司处理

废油墨渣
固
废油墨渣
T

HW12
900-299-12
0.15

废活性炭
固
废活性炭
T/In
HW49
900-039-49
1.1762
废包装桶
固
废包装桶
T/In
HW49

900-041-49

0.9984
废渣
固
废渣
T/In
HW49
772-006-49
0.0102
清理废液
液
清理废液
T/In
HW49
772-006-49
2.4
含油抹布
固
含油抹布
T/In
HW49
900-041-49
0.1
废润滑油
液
废润滑油
T，I
HW08
900-249-08
0.2
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



危废间单位信息公开
危险废物贮存设施
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



内部分区
防爆灯
[image: image12.jpg]S YRR NN | q 1 1
p—— ‘fi’mﬂgﬁgﬁﬁ—eﬁ’% [—rEDM
al

AR HRMBEDERAR
ot BRMLT RROHE A 5228
EARTREBIE: EBL 13605185533
FRARARBIE: HEZ 10815442005
R B AR B OB/ 4
BREMPERENE: SF 1 &, o &
REREYVLEFQERATR (55

E_20 Tk, it _ o #

I EFEREE

BEER BERS WL ek TR REEH BERE  FEEX  AERE SREAAIENE
PEK
ey UA. 6, B8, B8, B, 0414y = BA, . B, B, Bl —
BERA 900-041-49 g IEEp ey RN 900-041-49 FapE %Eﬁ’: K23 BN, AEAVRES
TR

R, B, 14, B8 B,
(2004 ) ] 2%, WOR, ERAHRAS

" wen WUHE e eeiea ne aean R

RIS
i A

TR A bR, . BT, iR, P r
T -1 R 3 T -006-49
MBI 900-253-12 e KEp ik, B33, SREHRSE R AER 772-006-4¢

N
s ek 12369 FE84: ttp|//222.190. 123. 51 5500/‘7





信息公开牌



	5、环境保护设施“三同时”落实情况

表3-5  环境保护设施落实情况

类别

污染源

污染物

环评治理措施

环评环保投资（万元）
验收标准

实际治理措施

实际环保投资（万元）

落实情况

废气

水印
非甲烷总烃
无组织排放
10
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
无组织排放
10
已落实
胶印、擦拭
非甲烷总烃
集气罩收集，由同一套二级活性炭处理装置处理后由15m高DA001排气筒排放
《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准
集气罩收集，由同一套二级活性炭处理装置处理后由15m高DA001排气筒排放
已落实

胶印
甲醛、酚类
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
已落实
危废仓库
非甲烷总烃
负压收集经过一级活性炭吸附处理装置处理后无组织排放
负压收集经过一级活性炭吸附处理装置处理后无组织排放
已落实
废水

生活污水
pH、COD、SS、NH3-N、TP
化粪池预处理
依托租赁方
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准
化粪池预处理
依托租赁方
已落实

噪声

生产设备

噪声

合理布局，增强车间密闭性，厂房隔声
6
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

选用低噪声设备，厂房隔声

6
已落实

固废

不合格品
废纸
一般固废暂存区暂存，收集后外售

6
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）
一般固废暂存区暂存，收集后外售

6
已落实
废边角料
废纸
废抹布
废抹布、清洗剂
危废库暂存，并委托有资质单位处置

危废库暂存，并委托有资质单位处置
废油墨渣
废油墨渣
废活性炭
废活性炭
废包装桶
废包装桶
废渣
废渣
清理废液
清理废液
含油抹布
含油抹布
废润滑油
废润滑油
清污分流、排污口规范化设置
规范化接管口
满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求
8
满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求
8
已落实
合计

/

/

/

30
/

/

30
/




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
1、环境影响报告表主要结论
本项目的建设符合国家和地方产业政策和环境政策，与南京市及区域规划相容，选址布局合理，符合南京市“三线一单”要求，拟采取的环保措施切实可行、有效，废气、废水、噪声能做到达标排放，固体废物处置率达100%，对周边大气、地表水、声环境质量影响较小，不会降低区域环境质量等级。在有效落实环评中提出的各项环保措施和风险防控措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

本次评价结果是根据企业提供的建设内容、建设规模、平面布置及与此对应的排污治理情况基础上得出的，如果上述情况有所变化，应由企业按环保部门要求另行申报。
2、审批部门审批决定

南京麒麟彩印有限公司：
你单位报送的《纸质包装品印刷生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉，经研究，批复如下:

一、南京麒麟彩印有限公司租赁位于南京市江宁区禄口街道神舟路22号现有厂房，拟投资1500万元，购置伺服型高速贴面机等国产设备15台，建设1条纸质包装品印刷生产线。项目完成后，形成年产纸质包装品1500万套的能力。根据《报告表》结论，在符合相关规划要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所述进行建设。

二、在项目设计、建设及环境管理中应认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作。

1、本项目实行雨、污分流。清洗废水经沉淀池有效预处理后回用于清洗;生活污水经化粪池有效预处理接管至禄口污水处理厂深度处理，尾水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，其中SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准排入横溪河。

2、落实大气污染防治措施。胶印废气、洗车废气经有效收集处理通过15m高排气筒DA001排放;危废仓库废气经有效收集处理无组织排放。其中非甲烷总经有组织执行《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1标准;甲醛、酚类有组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。厂界非甲烷总烃排、甲醛酚类无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准;厂区非甲烷总烃无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，优化布局噪声设备的位置，采取隔声减振等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、落实固废污染防治措施。不合格品、废边角料外售综合利用;废抹布、废油墨渣、废活性炭、废包装桶、废渣、清理废液溻复、含油抹布、废润滑油分类收集暂存危废库，定期委托资质单位妥善处理;生活垃圾交环卫部门统一清运。

5、落实环境风险防范措施。加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止生产过程中发生环境污染事件，确保环境安全。严格按标准规范建设环境治理设施，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6、项目在实际排污之前，须按规定办理排污许可手续，并按规定程序实施竣工环境保护验收，同时向社会公开相关信息。

三、本批复有效期5年。有效期内若本项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局

2024年11月13日

3、主要环评建议及环评批复落实情况
本项目已取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局《关于南京麒麟彩印有限公司纸质包装品印刷生产项目环境影响报告表批复》，宁经管委行审环许〔2024〕75号。

表4-1 本项目环评批复落实情况分析

主要环评批复内容

实际建设内容

实际建设与环评批复相符性

1、本项目实行雨、污分流。清洗废水经沉淀池有效预处理后回用于清洗;生活污水经化粪池有效预处理接管至禄口污水处理厂深度处理，尾水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，其中SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准排入横溪河。
已落实，清洗废水经沉淀池有效预处理后回用于清洗；生活污水经化粪池有效预处理接管至禄口污水处理厂深度处理，尾水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，其中SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准排入横溪河。
符合

2、落实大气污染防治措施。胶印废气、洗车废气经有效收集处理通过15m高排气筒DA001排放;危废仓库废气经有效收集处理无组织排放。其中非甲烷总经有组织执行《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1标准;甲醛、酚类有组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。厂界非甲烷总烃排、甲醛酚类无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准;厂区非甲烷总烃无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。
已落实，本项目胶印废气、洗车废气经有效收集处理通过15m高排气筒DA001排放；危废仓库废气经有效收集处理无组织排放。其中非甲烷总经有组织执行《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1标准;甲醛、酚类有组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。厂界非甲烷总烃排、甲醛酚类无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准;厂区非甲烷总烃无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。
符合

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，优化布局噪声设备的位置，采取隔声减振等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
已落实，噪声检测已达标。

符合

4、落实固废污染防治措施。不合格品、废边角料外售综合利用;废抹布、废油墨渣、废活性炭、废包装桶、废渣、清理废液溻复、含油抹布、废润滑油分类收集暂存危废库，定期委托资质单位妥善处理;生活垃圾交环卫部门统一清运。
已落实，本项目产生的一般固废：不合格品、废边角料统一收集后外售；危险废物：废油墨渣、废渣、废活性炭、废抹布、废包装桶、清理废液、含油抹布、废润滑油等，统一收集后，危废库暂存，并委托淮安华昌固废处置有限公司处置。生活垃圾定期由环卫部门清运。
符合
5、落实环境风险防范措施。加强运营期环境管理，制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止生产过程中发生环境污染事件，确保环境安全。严格按标准规范建设环境治理设施，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
企业与2025年6月19日取得了应急预案备案表
符合




表五
	验收质量保证及质量控制：
1、监测分析方法

本次验收废水、废气、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全程序的质量保证和控制。
本项目委托江苏清海检测有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。废水、废气和噪声的监测分析方法见表5-1，监测分析仪器见表5-2。
表5-1 废水、废气、噪声监测分析方法

样品名称

检测项目

检测标准（方法）名称

编号（含年号）
废水

pH值
水质 pH 值的测定 电极法
HJ 1147-2020
化学需氧量
水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
HJ 828-2017
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-1989
氨氮
水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-1989
总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012
废气

非甲烷总烃
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 38-2017
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
酚类化合物
固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法
HJ/T 32-1999
甲醛
空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 
GB/T 15516-1995
噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008
表5-2 主要检测分析仪器

样品名称

检测项目

仪器名称

仪器型号

仪器编号

水和废水

pH值
pH 计
SX721 型
EQ-1-J027
化学需氧量
滴定管（酸式）
50ml
EQ-2-JB01
悬浮物
电热鼓风干燥箱
766-3A
EQ-2-J004
电子天平
FA1004N
EQ-2-J038
氨氮
紫外可见分光光度计
UV752
EQ-2-J008
总磷
紫外可见分光光度计
UV752
EQ-2-J008
总氮
紫外可见分光光度计
UV752
EQ-2-J008
空气和废气

非甲烷总烃
气相色谱仪
GC9790II
EQ-2-J053
酚类化合物
紫外可见分光光度计
UV752
EQ-2-J008
甲醛
紫外可见分光光度计
UV752
EQ-2-J008
噪声

厂界噪声
多功能声级计
AWA5688
EQ-1-J056
声级计校准器
AWA6022A
EQ-1-J059
2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，保证验收监测分析结果的准确可靠性，监测数据严格执行三级审核制度。

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）进行监测。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准，分析方法为我公司认证有效方法。
4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装防风罩。


表六
	验收监测内容：
本项目验收监测期间，废气、噪声监测点位、项目、频次见表6-1。
表6-1监测点位、项目、频次

污染种类

测点位置

监测项目

布点个数

监测频次

废水
DW001厂区废水总排口
pH、COD、SS、氨氮、TP、总氮
1
连续2天，每天4次
有组织废气
DA001进、出口
非甲烷总烃、酚类、甲醛
2
连续2天，每天3次
无组织废气

无组织上风向G1

非甲烷总烃、酚类、甲醛
4
连续2天，每天3次
无组织下风向G2

无组织下风向G3

无组织下风向G4

厂区内G5
非甲烷总烃
1
监测周期：2天；

监测频率：每天3次
噪声

厂东界（Z1）
昼间噪声
4
2次/天，共2天
厂南界（Z2）
厂西界（Z3）
厂北界（Z4）
[image: image13.png]A

ETETT
TR

e

FEE

SRR 3

EETY

BWTE | ke

e P ol
o

EATI
&1«
m'k“ s

A © KBS

i o
FEARAL |G| 4THTX | BT ® ki

o IEAxAS
PN

R B B : uf:;miw
= RS

e

33

| A SE

SHEE

O w5

e -

TREEEESENAGRE

ERMRSRRARAR £
e * e ® it Rl A, TREGHE





图6-1 验收监测点位示意图
注：（无组织(非甲烷总烃、酚类、甲醛)监测点位为监测当日上风向G1、下风向G2、G3、G4。2025.7.10、7.11风向为E）



表七
	监测期间生产工况记录、验收监测结果：
1、监测期间生产工况记录
2025.7.10-2025.7.11江苏清海检测有限公司对本项目废水、废气及厂界噪声进行了现场监测。在验收监测期间，企业正常工作，各类污染治理设施运转正常。满足该项目竣工环境保护验收检测条件。根据企业实际生产情况，工况记录见下表。
表7-1  验收监测工况记录表
监测日期
产品种类
环评设计生产能力
实际生产能力
生产负荷
2025.7.10
纸箱
1500万套/年（5万套/天）
4.85万套/天
97%
2025.7.11
纸箱
1500万套/年（5万套/天）
4.8万套/天
96%
2、验收监测结果
（1）废水监测结果
在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的pH浓度为7.5-7.6（无量纲），COD、SS、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为27mg/L、9mg/L、1.33mg/L、0.28mg/L、12.7mg/L，满足禄口污水处理厂的接管标准。

表7-2  废水监测结果

采样点位
采样日期
检测项目

单位

检测结果

接管标准

①
②
③
④
污水总排口DW001
2025.07.10
pH值
无量纲
7.5（31.4℃）
7.5（30.9℃）
7.6（31.0℃）
7.6（31.2℃）
6-9
化学需氧量
mg/L
27
21
23
20
≤350
悬浮物
mg/L
8
9
7
7
≤200
氨氮
mg/L
1.24
1.05
1.16
1.33
≤35
总磷
mg/L
0.25
0.26
0.28
0.21
≤4
总氮
mg/L
12.7
12.4
11.9
12.1
≤45
污水总排口DW001
2025.07.11
pH值
无量纲
7.6（26.8℃）
7.5（27.2℃）
7.5（27.4℃）
7.5（27.4℃）
6-9
化学需氧量
mg/L
22
24
21
23
≤350
悬浮物
mg/L
7
8
8
9
≤200
氨氮
mg/L
1.11
1.27
1.16
1.09
≤35
总磷
mg/L
0.20
0.24
0.25
0.27
≤4
总氮
mg/L
11.8
11.5
11.3
12.0
≤45
备注
2.2025.7.10样品性状：样品性状描述：微黄；微浊；微臭；无浮油；2025.7.11废水第二次样品性状为：微黄；微浊；微臭；无浮油。
（2）废气监测结果

1）有组织废气监测结果
在验收监测期间，排气筒DA001进、出口废气因子监测结果见下表。

表7-3  废气监测结果

采样日期
检测点位名称及编号
检测项目
检测结果
第一次
第二次
第三次
2025.07.10
DA001进口
非甲烷总烃
排放浓度mg/m3
13.2
13.5
12.5
排放速率kg/h
0.048
0.046
0.044
甲醛
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
酚类化合物
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
DA001出口
非甲烷总烃
排放浓度mg/m3
1.24
1.17
1.15
排放速率kg/h
4.49×10-3
4.32×10-3
4.22×10-3
甲醛
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
酚类化合物
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
2025.07.11
DA001进口
非甲烷总烃
排放浓度mg/m3
12.0
12.4
12.6
排放速率kg/h
0.044
0.044
0.047
甲醛
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
酚类化合物
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
DA001出口
非甲烷总烃
排放浓度mg/m3
1.09
1.11
1.12
排放速率kg/h
3.98×10-3
4.05×10-3
4.06×10-3
甲醛
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
酚类化合物
排放浓度mg/m3
ND
ND
ND
排放速率kg/h
/
/
/
在验收监测期间，排气筒DA001出口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.24mg/m3，其余均为检出，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准，甲醛、酚类排放浓度满足江苏地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。
2）无组织废气监测结果
在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为0.51mg/m3，其余均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。
表7-4  厂界无组织废气监测结果
采样日期
检测项目

频次

检测结果

厂界上风向1#
厂界下风向

2#
厂界下风向

3#
厂界下风向

4#
厂房外

5#
2025.07.10
非甲烷总烃（mg/m3）

①
0.34
0.47
0.46
0.45
0.68
②
0.31
0.45
0.46
0.44
0.63
③
0.35
0.45
0.51
0.48
0.65
④
0.32
0.48
0.48
0.46
0.67
甲醛
（mg/m3）
①

ND

ND

ND

ND

/
②

ND

ND

ND

ND

/
③
ND
ND
ND
ND
/
④
ND
ND
ND
ND
/
酚类化合物
（mg/m3）
①

ND

ND

ND

ND

/
②

ND

ND

ND

ND

/
③
ND
ND
ND
ND
/
④
ND
ND
ND
ND
/
备注
“ND”表示未检出；甲醛的最低检出浓度为0.5mg/m3；酚类化合物的检出限均为0.03mg/m3。
2025.07.11
非甲烷总烃（mg/m3）

①
0.31
0.42
0.47
0.46
0.65
②
0.32
0.46
0.45
0.45
0.62
③
0.32
0.45
0.48
0.47
0.63
④
0.34
0.42
0.43
0.44
0.66
甲醛
（mg/m3）
①

ND

ND

ND

ND

/
②

ND

ND

ND

ND

/
③
ND
ND
ND
ND
/
④
ND
ND
ND
ND
/
酚类化合物
（mg/m3）
①

ND

ND

ND

ND

/
②

ND

ND

ND

ND

/
③
ND
ND
ND
ND
/
④
ND
ND
ND
ND
/
备注
“ND”表示未检出；甲醛的最低检出浓度为0.5mg/m3；酚类化合物的检出限均为0.03mg/m3。
（3）噪声监测结果
验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定值范围为58~62dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A））。

表7-6 噪声监测结果
采样日期

采样位置

采样时间

检测结果

昼噪

夜噪

昼噪

夜噪

2025.07.10
东厂界外 1mN1

14:30-14:40
/
62
/
南厂界外 1mN2

14:45-14:55
/
59
/
西厂界外 1mN3

15:00-15:10
/
62
/
北厂界外 1mN4

15:15-15:25
/
61
/
2025.07.11
东厂界外 1mN1

10:00-10:10
/
61
/
南厂界外 1mN2

10:15-10:25
/
58
/
西厂界外 1mN3

10:30-10:40
/
61
/
北厂界外 1mN4

10:45-10:55
/
60
/
（4）总量核定

1）废气总量核定
①实际废气排放总量

在验收监测期间，排气筒DA001出口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.24mg/m3，其余均为检出，计算得到实际排放量为0.0054t/a，满足环评核定排放量要求，详细计算结果见下表。
表7-7  污染物总量核定结果表
监测因子

排口位置

最大浓度mg/m3
最大排放速率（kg/h）

实际排放量（t/a）
环评核定排放量（t/a）
非甲烷总烃
排气筒DA001出口
1.24
4.49×10-3
0.0054
0.006
②满负荷工作废气排放总量

根据上表7-1验收监测工况记录表可知，验收监测期间，企业实际生产负荷约96.5%，根据企业废气实际排放总量折算满负荷工作时废气污染物排放总量，均未超过环评核定排放量，满足要求，详细计算结果见下表。

表7-8  废气污染物排放总量核定结果表
监测因子

实际排放量（t/a）
验收监测时平均生产负荷（%）
折算为满负荷运行时排放总量（t/a）
环评核定排放量（t/a）

非甲烷总烃
0.0054
96.5
0.0056
0.006
2）废水总量核定
在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的pH浓度为7.5-7.6（无量纲），COD、SS、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为27mg/L、9mg/L、1.33mg/L、0.28mg/L、12.7mg/L，计算得到接管量分别为0.0162t/a、0.0054t/a、0.0008t/a、0.0002t/a、0.0076t/a，满足环评核定接管量要求，详细计算结果见下表。

表7-9  污染物总量核定结果表
类型

监测因子

最大排放浓度（mg/L）

核定接管量（t/a）

实际接管量（t/a）

综合废水600t/a
化学需氧量
27

0.1788

0.0162

悬浮物
9

0.072

0.0054

氨氮
1.33

0.021

0.0008

总磷
0.28

0.0024

0.0002

总氮
12.7

0.027

0.0076




表八
	验收监测结论：
1、与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比性分析
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

表8-1 不得提出验收合格意见情形的检查

政策

文件

内容

本项目情况

结论

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
已按要求环境影响报告表及审批部门审批决定要求建成环境保护设施；并和主体工程同时投产使用；
满足验收合格条件
（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门的审批决定，满足重点污染物排放总量控制指标要求；

满足验收合格条件

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
本项目经批准后，未改变项目性质、规模、污染防治措施，项目平面布置、生产工艺有变动，但对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）的通知，本项目变动不属于重大变动；
满足验收合格条件

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
本项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；
满足验收合格条件

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
本项目属于C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷，企业已按照要求进行排污申报（简化管理）；
满足验收合格条件

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
本项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足主体工程需要；
满足验收合格条件

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚；
满足验收合格条件

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
本项目验收报告基础资料齐全，无重大缺项、遗漏；
满足验收合格条件

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
本项目建设未违反其他环境保护法律法规规章。
满足验收合格条件

2、验收监测结论
（1）废水监测结果与评价
在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的pH浓度为7.5-7.6（无量纲），COD、SS、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为27mg/L、9mg/L、1.33mg/L、0.28mg/L、12.7mg/L，满足禄口污水处理厂的接管标准。
（2）废气监测结果与评价
在验收监测期间，排气筒DA001出口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.24mg/m3，其余均为检出，非甲烷总烃排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准，甲醛、酚类排放浓度满足江苏地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。
在验收监测期间，厂界无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为0.51mg/m3，其余均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为0.68mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。
（3）噪声监测结果与评价
验收监测期间，项目东、南、西、北厂界昼间噪声测定值范围为58~62dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A））。

（4）固废

本项目产生的一般固废：不合格品、废边角料统一收集后外售；危险废物：废油墨渣、废渣、废活性炭、废抹布、废包装桶、清理废液、含油抹布、废润滑油等，统一收集后，危废库暂存，并委托淮安华昌固废处置有限公司处置。生活垃圾定期由环卫部门清运。
（5）总量

在验收监测期间，废水总排放口DW001排放的pH浓度为7.5-7.6（无量纲），COD、SS、氨氮、总磷、总氮最大排放浓度分别为27mg/L、9mg/L、1.33mg/L、0.28mg/L、12.7mg/L，计算得到接管量分别为0.0162t/a、0.0054t/a、0.0008t/a、0.0002t/a、0.0076t/a，满足环评核定接管量要求。

在验收监测期间，排气筒DA001出口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为1.24mg/m3，其余均为检出，计算得到实际排放量为0.0054t/a，满足环评核定排放量要求。
（6）验收结论

该项目执行了“三同时”制度，验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测的各类污染物均达标排放，环评批复中的各项要求基本落实。本验收监测报告认为该项目正常投入使用、环保设备正常运行时，满足竣工环境保护验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。

（7）建议

①加强职工的环保教育，增强职工的环保意识。
②企业在生产过程中加强监管，确保各环节的正常、稳定运行，保证各污染物的达标排放。
③做好固废管理工作，确保固废均妥善处置。




建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：南京麒麟彩印有限公司       填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：
	建

设

项

目
	项目名称
	纸质包装品印刷生产项目
	项目代码
	2405-320156-89-01-436265
	建设地点
	江苏省南京市江宁区禄口街道神舟路22号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2231纸和纸板容器制造、C2319包装装潢及其他印刷
	建设性质
	新建(改扩建(技术改造(修编(

	
	设计生产能力
	1500万套纸箱
	实际生产能力
	1500万套纸箱
	环评单位
	南京伊环环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局
	审批文号
	宁经管委行审环许〔2024〕207号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025年6月
	竣工日期
	2025年8月
	排污许可证申领时间
	2025年6月5日

	
	环保设施设计单位
	南京南北虹科技有限公司
	环保设施施工单位
	南京南北虹科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	南京麒麟彩印有限公司（简化）

	
	验收单位
	南京麒麟彩印有限公司
	环保设施监测单位
	江苏清海检测有限公司
	验收监测时工况
	96.5%

	
	投资总概算
	1500万元
	环保投资
	30万元
	比例
	2%

	
	实际总概算
	1500万元
	环保投资
	30万元
	比例
	2%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理

（万元）
	10
	噪声治理（万元）
	6
	固体废物治理

（万元）
	6
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	8

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	2400h

	运营单位
	南京麒麟彩印有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91320115135611693G
	验收时间
	2025年8月

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	有组织非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	0.0054
	0.006
	
	0.0054
	0.006
	
	

	
	废水排放量
	
	
	
	
	
	0.06
	0.06
	
	0.06
	0.06
	
	

	
	COD
	
	
	
	
	
	0.0162
	0.1788
	
	0.0162
	/
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	0.0054
	0.072
	
	0.0054
	/
	
	

	
	NH3-N
	
	
	
	
	
	0.0008
	0.021
	
	0.0008
	/
	
	

	
	TP
	
	
	
	
	
	0.0002
	0.0024
	
	0.0002
	/
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	0.0076
	0.027
	
	0.0076
	/
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升。

附件清单
附件1 备案证
附件2 营业执照
附件3 环评批复

附件4 验收监测报告

附件5竣工及调试日期公示
附件6工况说明
附件7 危废处置协议
附件8排污许可证
附件9应急预案备案
附图清单
附图1 项目地理位置图

附图2 环境保护目标分布图
附图3 厂区平面布置图

开发设计
印刷版制作（外协）
胶印
水印
胶印油墨、洗车水
G1胶印废气、G2洗车废气、S1不合格品、S2废抹布
水性油墨、水
G3水印废气、S3不合格品、S4清洗废液、S5废油墨渣、S6废渣
复合
玉米胶
模切
装订
S7废边角料
玉米胶、钉丝
检验
打包入库
S8不合格品



胶印、洗车废气
集气罩收集
（收集效率90%）
二级活性炭装置（处理效率90%）
DA001排气筒排放
危废仓库废气
负压收集
（收集效率90%）
一级活性炭装置（处理效率90%）
无组织排放
水印废气、未收集废气
无组织排放



自来水
生活用水
化粪池
禄口污水处理厂
清洗用水
750
8.4
758.4
损耗150
600
600
损耗6
24
絮凝沉淀池
21.6
作为危废处置
2.4



